| 주차 | 10 주차 | 기간 | 2025.11.04 ~ 2025.11.10 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - 모델링 디테일 추가 및 Mark sharp 추가 - 캐릭터 기타, 드럼 바이패드 설치 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 모델링 디테일 추가 및 Mark sharp 추가

Sharp 추가 전, sharp 추가 후

캐릭터들의 모델링을 일부 수정했으며(인체 비율 및 자잘한 디테일 추가) 각 edge에 sharp를 주어 더욱 각져보이고 뚜렷하게 보이도록 수정했다

또한 바이패드 설치 후 일부 정점이 과하게 늘어나는 부분, 비어있는 부분들이 존재해서 이 부분들을 수정해줬다

- 캐릭터 기타, 드럼 바이패드 설치

캐릭터들의 바이패드를 설치했다.

일부분 다듬어야 할 부분들이 필요하지만 우선 늘어나는 부분없이 잘 리깅되었다.

또한 드럼 캐릭터의 어깨 견갑 크기를 작게 줄여야 할 것 같다.

| 문제점 정리 | 리깅을 진행했을 때 정점이 끊어지거나 비어보이는 곳들이 존재한다 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 모델링을 다시 수정하며 비어있는 부분들을 채워넣었다. |  |  |
| 다음주차 | 11주차 | 다음기간 | 2025.11.11 ~ 2025.11.18 |
| 다음주 할일 | - 캐릭터 바이패드 설치 - 캐릭터 uv작업 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |