| 주차 | 10 주차 | 기간 | 2025.11.03 ~ 2025.11.09 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - 서버 제작 ( 이동 동기화 ) |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 클라이언트 2명 이상을 넣어서 서버에서 제대로 받고 있는지 확인.
이를 위해서 서버/클라이언트 구조를 변경
이동 동기화를 위해 플레이어 객체의 서버와 클라이언트의 send/recv을 구현 중.

상태/ 입력 값이 존재하기에 서버에 바로 적용은 못 하겠다고 생각하여 차근차근 진행 중임. 현재 패킷 데이터를 서로 전송하고 컨테이너에 저장하게 한 다음 일단은 분석할 수 있게 구현함. (데이터 값을 cmd창에 띄우도록)

분석한 패킷을 이제 서버의 gameSystem에서 연산하고 클라에서는 받게만 할 구조로 변경하기 위해 클라이언트쪽 로직을 옮기고 변경중임.

| 문제점 정리 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |
| 다음주차 | 11주차 | 다음기간 | 2025.11.10 ~ 2025.11.16 |
| 다음주 할일 | - 서버 제작 ( 이동 동기화/상태 동기화) |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |