| 주차 | 20 주차 | 기간 | 2025.01.14 ~ 2026.01.20 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - 채색 완료 - VFX 적용 및 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 캐릭터 리깅 및 채색 작업 진행

캐릭터들의 UV작업은 완료되었고 채색이 진행중이다.

몇몇 캐릭터는 리깅작업까지 완료되었으며, 애니메이션이 제작중이다.

- VFX 제작 공부

유니티 에셋스토어에서 구매한 이미지들을 재조립해 VFX를 만드는 과정을 계속하고 있다.

| 문제점 정리 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |
| 다음주차 | 21주차 | 다음기간 | 2026.01.21 ~ 2026.01.28 |
| 다음주 할일 | 캐릭터 리깅 및 애니메이션 제작 진행 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |