| 주차 | 2 주차 | 기간 | 2025.09.8 ~ 2025.09.14 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - 인스턴싱 구조 변경 - FBX File Load |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 랜더링 중 서로 다른 종류의 Object Mesh를 출력하려고 할 때 쉐이더 코드에서 제대로 된 값을 못 찾아 Mesh가 잘 안 그려지는 문제 발견.
-> 확인 결과 Instance_ID의 값으로 물체가 하나만 그릴때는 BaseInstanceID값을 설정할 수가 없었음. 이 때문에 물체가 참조해야 할 StructuredBuffer Index를 잘 못 계산하고 있어서 root Constant 로 시작 Index값을 직접 넘기는 구조로 변경.

- FBX File을 직접 만든 FBX_SDK와 연결하여 export/importer을 할 수 있는 프로그램을 통해 fbx파일이 아닌 미리 만들어둔 구조로 필요한 데이터만 분리시켜 읽을 수 있는 구조를 구현.
미리 프로그램을 돌려 리소스파일을 importer을 하고 사용자가 입력한 파일명을 따라 mesh/ani/bone 값을 file별로 binary파일로 export하여, 파일들을 게임 프로젝트에서 로딩시 보다 빠르게 읽을 수 있게 설계함.

| 문제점 정리 | - 인스턴싱 구조 사용시 BaseInstanceID값이 원하는 값으로 안들어감 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | - 직접 rootSignature로 ID값을 넣어주는 방식으로 변경 |  |  |
| 다음주차 | 3주차 | 다음기간 | 2025.09.15 ~ 2025.09.21 |
| 다음주 할일 | - 애니메이션 buffer 점검하기 - 랜더링 파이프라인(애니메이션) 설계하기 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |