| 주차 | 19 주차 | 기간 | 2025.01.05 ~ 2025.01.11 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - Effekseer 추가 및 확장 - 애니메이션 블랜딩 - 서버제작 udp기능 추가, 클라이언트 병합 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- Effekseer 추가 및 확장
Effekseer라이브러리를 추가하여 vfx를 자유롭게 사용가능해짐.
액션 게임에 필요한 vfx가 많기에 vfx 리소스를 Effekseer엔진에서 직접 제작하여 게임에 Effekseer API로 적용할 수 있게 래핑하여 게임에다양한 이펙트를 적용할 수 있게 됨.

- 애니메이션 블랜딩
애니메이션간 블랜딩을 시도함.
ComputeShader에 현재 애니메이션 ClipInx와 보간할 애니메이션 ClipInx을 넘겨 프레임마다 가질 bone의 matrix을 lerp함.
현재 모든 애니메이션이 있어 이를 테스트 하기는 어려워 완전하다고 하기는 힘들지만. idle -> run -> jump 까지는 자연스럽게 보간됨을 확인함.

- 서버제작 udp기능 추가, 클라이언트 병합
TPS 리듬액션이기에 TCP외에 UDP 기능으로 빠른 통신이 필요하다고 판단되어
기능을 추가함. 또한 현재 dummyClient에서 제작하고 있던 네트워크 기능이 정상작동 함에 따라 게임 클라이언트에 네트워크 기능을 추가하고 로그인 기능을 구현함.

| 문제점 정리 | - 서버에서 클라이언트로 패킷이 제대로 나가지 않음 - UDP 통신이 제대로 되지 않음. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | - 서버에서 send을 하기전에 packet이 더 많이 쌓이는 현상이었음. 이 문제를 해결하기 위해 프레임마다 packet을 보내는게 아닌 일정 시간마다 보내게 수정해야됨. - UDP는 소켓 + 주소 통신이기에 서버에서는 클라이언트 세션의 주소를 알고 있어야 서로 계속 통신 가능함. 이를 위해 공용 UDP 소켓과 각 세션별 세션 주소를 가지게 설정하고 처음 접속시 세션 주소을 로그인 정보처럼 가지게 해야됨. |  |  |
| 다음주차 | 20주차 | 다음기간 | 2025.01.12 ~ 2026.01.18 |
| 다음주 할일 | - 그림자 - 서버제작 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |