| 주차 | 29 주차 | 기간 | 2025.03.16 ~ 2025.03.22 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - 데드레커닝 보간 수정 / 서버 패킷 수정 - Fog - 씬분리/게임모드추가 - 메인화면 생성 - 쉐이더 및 랜더링 UI |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 데드레커닝 보간 수정 / 서버 패킷 수정

기존 데드레커닝 보간과 서버 패킷이 임시적으로 구현하였기에 재수정함.
위치 좌표값을 기반으로 사용자는 위치가 어느정도 맞는지 검증, 타 플레이어의 위치는 vec값을 가지고 선 이동시킨 후 받은 패킷을 통하여 보간하여서 자연스러운 이동을 하게끔 수정.
패킷이 UDP와 TCP를 나눠야 하는데 몇몇 키가 UDP로 보내지고 있는 버그가 있어 TCP로 수정함. 이후 Send, Recv 코드를 리펙토링함.

- Fog
Fog을 구현. 멀리있는 오브젝트는 Fog에 가려져서 짙게 안보이고 가까이 있는 물체는 옅게 안보이게끔 구현함. 이를 통해 멀리있는 물체는 낮은 해상도(LOD)로 랜더링해도 됨.

- 씬분리/게임모드추가
여러 Scene(MainMenu/Loading…)들이 필요해짐에 따라 각 Scene을 분리하고 추가로 확장할 수 있게 구조를 변경. 게임모드를 추가해서 각 Scene에 게임룰 로직을 동작할 수 있게끔 추가.

- 메인화면 생성

씬분리 이후 메인화면을 제작중. 메인화면에는 버튼UI + VFXUI을 추가하여 마우스로 해당 버튼을 누르면 Scene이 전환되도록 함.

- 쉐이더 및 랜더링 UI
각종 스타일리쉬드 쉐이더를 추가함.
1. 모션블러시 SpeedLine을 통해 부각되게끔 함.
2. 단색 shader을 통해 스타일리쉬드한 shader 추가
3. 오디오 비쥬얼라이져 UI 추가 -> 리듬게임에 오디오에 따른 생동감 있는 UI 추가

| 문제점 정리 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |
| 다음주차 | 30주차 | 다음기간 | 2025.03.23 ~ 2026.03.29 |
| 다음주 할일 | - 툰 쉐이딩 - Shader 추가 - VFX 매핑 추가 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |